PHIẾU TRẢ LỜI AGILE SCRUM PRACTITIONER ÔN TẬP NGÀY 1 – AG202 [THỨ 3 NGÀY 20/10/2026]

Bài 1 Kiến thức nền tảng Scrum:

a) Bốn giá trị Agile Manifesto

| Đề cao(Vế A) | Hơn(vế B) |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | Quy trình và công cụ |
| Phần mềm chạy tốt | Tài liệu đầy đủ và toàn diện |
| Cộng tác với khách hang | Đàm phán |
| Phản hồi với thay đổi | Bám sát kế hoạch |

b)Trách nhiệm chính của mỗi vai trò:

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner | Đại diện khách hang và quyết định thứ tự ưu tiên công việc |
| Scrum Master | Loại bỏ trở ngại, giữ cho quy trình vận hành trơn tru |
| Team Developer | Trực tiếp xây dựng sản phẩm, tự quyết định thứ tự triển khai |

c)Artifact hoặc sự kiện Scrum:

| Mô tả số | Tên artifact/sự kiện |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily Scrum |
| 5 | Sprint Planning |
| 6 | Sprint Review |

Bài 2 Xây dựng Product Backlog:

| Epic | Feature | Mã | User Story(là…, tôi muốn…,để… ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lí hàng hóa | Quản lí các mặt hàng rau củ(số lượng tồn,hạn sử dụng) | US-01 | Là quản lí kho rau củ, tôi muốn xem các thông tin: số hàng còn lại và hạn sử dụng để kiểm soát chất lượng sản phẩm bán ra |
| Thanh toán đơn hàng | Thanh toán hóa đơn bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản | US-02 | Là 1 khách hàng, tôi muốn tự chọn hình thức thanh toán, để thuận tiện cho việc chi trả hóa đơn |
| Đánh giá sản phẩm | Để lại phản hồi về chất lượng sản phẩm đã mua | US-03 | Là 1 khách hàng, tôi muốn có thể để lại phản hồi, để có thể chia sẻ cảm nhận của mình về chất lượng sản phẩm với các khách hàng khác |

Epic, Feature và User Story khác nhau như thế nào

- Epic nói về nhóm nhu cầu lớn - Feature nói về các tính năng của hệ thống - User Story nói về nhu cầu của người dung

Bài 3 Phân tích INVEST:

- Tiêu chí INVEST chưa đạt:

| Tiêu chí | Lí do gắn liền với nội dung |
| --- | --- |
| S-Small | Gắn quá nhiều chức năng vào cùng 1 User Story |
| T-Testable | Cụm “mua sắm tiện lợi” quá mơ hồ, không thể kiểm thử được |

- Viết lại US:

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng, tôi muốn xem rau củ đủ điều kiện và đặt hàng, để mua được sản phẩm mình cần |
| US-Y2 | Là khách hàng, tôi muốn theo dõi tình trạng đơn hàng mình đặt để biết đơn đang ở giai đoạn nào |
| US-Y3 | Là khách hà ng, tôi muốn có lựa chọn thanh toán khi nhận hà ng hoặc thanh toán qua ví điện tử để thanh toán theo phương thức phù hợp |

Bài 4: Ưu tiên MoSCoW:

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lí do |
| --- | --- | --- |
| B1 | Must | Chức năng chính của hệ thống |
| B2 | Must | Giúp khách thanh toán khi nhận rau củ, là hình thức thanh toán cơ bản |
| B3 | Should | Việc thanh toán khi nhận hàng đã đáp ứng được yêu cầu nên không nhất thiết phải có ví điện tử ở giai đoạn này |
| B4 | Should | Có thể theo dõi thông qua trạng thái đơn hang nên không cần thiết lắm |
| B5 | Could | Khuyến mãi bổ sung, không quá quan trọng đối với hệ thống |
| B6 | Won’t | Là tính năng mở rộng, triển khai có thể tốn thêm chi phí và thời gian |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào mục Must

Vì nếu để tất cả vào mục Must thì yêu cầu về độ bao phủ của User Story sẽ rất lớn và nhóm sẽ có nguy cơ không hoàn thành Sprint đúng hạn

Tự chấm(điền sau khi có đáp án):

| Điểm tự chấm | …/100 |
| --- | --- |
| Lỗi đã mắc và cách sửa |  |